## Slide 1
03
需求分析与
任务拆解
AI 人机协作课程 · 第三周
Notes: 本周承接第二周的任务表达，进一步解决需求本身尚未明确时，如何让编码 Agent 先分析再规划。范围限于需求、影响范围与任务拆解。完整实现、上下文工程、工作流、工具调用和测试方法分别留到后续周次。
插图：OpenAI ImageGen 生成，2026-09-23。仅作教学示意，不代表真实产品界面。

## Slide 2
WEEK 3
本周学习路线
01
识别任务类型与用户场景
02
形成可验证的需求
03
区分事实、推断与待确认
04
识别项目影响范围
05
拆分任务并安排顺序
Notes: 以“给网站加 Google 登录”和“导出坏了”贯穿讲解。这里的每一步都形成可审查的中间结果，不直接等同于代码实现。

## Slide 3
01 任务边界
一句需求留下了多少选择
“给系统加一个登录功能”
登录方式、账号来源、成功后去向都未说明
这些选择会改变页面、数据、配置与验证
Notes: 先让学生看到自然语言省略的工程信息。Agent 可以生成代码，但没有证据就替用户决定登录方式或账号规则，可能实现了错误需求。
插图：OpenAI ImageGen 生成，2026-09-23。仅作教学示意，不代表真实产品界面。

## Slide 4
01 任务边界
先确定 Agent 要做什么
只读任务
修改任务
解释现状
诊断原因
规划步骤
审查变更
实现新行为
修复已确认缺陷
Notes: 任务动词决定交付物和是否改变仓库。解释、诊断、规划、审查通常交付报告；实现、修复会改变项目。具体权限仍取决于用户指令和产品界面设置。
资料（访问日期：2026-09-23）：
https://learn.chatgpt.com/docs/prompting
https://code.claude.com/docs/en/best-practices

## Slide 5
01 任务边界
“看看登录模块”不够明确
解释当前登录请求如何创建会话
列出涉及的模块与职责
交付流程说明，不修改文件
Notes: 示范如何把含糊动词改写成可检查的解释任务。指出页面、路由、会话服务应以真实仓库证据为准。

## Slide 6
01 任务边界
诊断与修复的交付不同
诊断
修复
复现实际行为
收集日志或请求证据
定位根因或候选原因
保持既有接口和格式
实施最小改动
用原场景验证结果
Notes: 以 CSV 导出失败为例。诊断阶段先记录页面提示成功但未下载的事实，不能直接假定响应头错误。修复阶段才执行改动。

## Slide 7
01 任务边界
复杂任务先写清阶段
先诊断导出失败的根因
证据足够时再做最小修复
若必须改变 CSV 格式或权限，先确认
Notes: 复合任务要交代阶段顺序与转入条件。官方资料建议复杂、跨文件或不确定任务先调查和规划；实际是否进入修改，还要遵守具体产品与当前授权。
资料（访问日期：2026-09-23）：
https://learn.chatgpt.com/docs/prompting
https://code.claude.com/docs/en/best-practices

## Slide 8
01 用户场景
六个问题还原用户场景
01
谁在使用，具有什么权限
02
从哪个入口，在什么状态下操作
03
用户做了什么
04
期望看到什么结果
05
失败时应怎样处理
Notes: 六个问题用于发现会改变系统行为的空白，不要求每次机械填满。登录场景中，未登录访客从受保护页面发起登录，成功后应回原页面，失败不应建立会话。

## Slide 9
01 用户场景
“导出坏了”改写为可定位场景
管理员在订单列表点击“导出 CSV”
页面提示成功，浏览器没有下载
期望导出当前筛选结果，列名与顺序保持不变
Notes: 场景包含角色、入口、操作、实际与期望行为。讲义还给出浏览器和数据量等复现条件，讲解时作为例子说明这些材料如何帮助 Agent 定位。
插图：OpenAI ImageGen 生成，2026-09-23。仅作教学示意，不代表真实产品界面。

## Slide 10
02 可验证需求
需求的四类信息
描述要做什么
描述边界与完成
功能需求：用户可用学校账号登录
非功能需求：回调不能开放重定向
约束：密钥不进入仓库
验收：取消授权不创建会话
Notes: 四类信息分别承担不同作用。功能描述行为，非功能描述质量，约束限制实现，验收标准规定可观察结果。OAuth 安全项只作为需求分析中的待验证条件，不展开实现机制。
资料（访问日期：2026-09-23）：
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html

## Slide 11
02 可验证需求
开发目标写成结果
对象 + 行为 + 范围 + 完成状态
例如：修复搜索接口的空输入行为
空字符串与空格返回 400，正常搜索保持不变
Notes: 目标回答最终状态，任务清单回答如何达到。示例中的 HTTP 400 只是讲义场景的目标示意，不代表任何真实仓库已有该行为。

## Slide 12
02 可验证需求
目标与任务清单
目标
任务
管理员停用账号后
该账号不能继续访问受保护资源
确认会话撤销规则
调整状态、接口与页面
记录完成证据
Notes: 若从目标直接跳到文件修改清单，容易漏掉用户实际要看到的行为。停用后已有会话是否立即失效，需要在实施前明确。

## Slide 13
02 可验证需求
范围外事项控制交付边界
本次：Google 登录、回调与错误提示
范围外：其他提供商、移动端、账号合并后台
范围外内容仍可记录，但不进入本次计划
Notes: 根据讲义示例讲解范围内和范围外。不要把范围外写成永不实现，只表示当前交付不包含。

## Slide 14
03 不确定性
事实、推断、待确认
可由证据支持
仍需明确标记
事实：项目已有密码登录
证据：路由、服务或测试
推断：可能复用会话服务
待确认：首次登录是否自动开户
Notes: 这里的项目事实属于教学案例假设。真实工作中必须给出文件或运行证据。相同 email 不自动证明身份可安全绑定，这需要产品与安全策略。

## Slide 15
03 不确定性
推断要写明依据和影响
可能复用现有 session service
依据：密码登录与退出都调用该服务
若改用另一种会话方案，页面中间件需重新评估
Notes: 强调“可能”与其证据。推断有助于分析，但不能偷换为已经批准的架构决定。Session 是保存连续请求登录状态的信息。

## Slide 16
03 不确定性
哪些问题值得问用户
01
先查需求文本是否已有答案
02
再查仓库、测试与现有文档
03
判断答案是否改变交付或风险
04
先做不依赖答案的只读分析
Notes: 认证代码在哪里、测试框架是什么通常能从项目查到。首次登录是否自动开户、停用后是否撤销旧会话则可能改变产品行为，应由负责人确认。

## Slide 17
03 不确定性
澄清问题附带选择影响
立即撤销旧会话
等待旧会话过期
停用马上生效
需确认会话存储支持按用户撤销
改动可能较小
停用不会立即阻止已有访问
Notes: 向决策者说明两种选项的行为与代价，再请求业务决定。此页是需求澄清示例，不能断言某个真实项目已经支持按用户撤销。

## Slide 18
04 影响范围
从入口追踪到交付
01
页面、HTTP 接口或其他调用入口
02
路由、服务与用户模型
03
外部身份服务与环境配置
04
测试、日志和部署说明
Notes: 让 Agent 从实际入口追踪调用关系。文件名只是线索，是否受影响要引用路由注册、调用、配置读取或测试证据。OAuth 流程涉及发起与回调两个入口。
资料（访问日期：2026-09-23）：
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server
插图：OpenAI ImageGen 生成，2026-09-23。仅作教学示意，不代表真实产品界面。

## Slide 19
04 影响范围
影响范围要区分确定和候选
较确定的组件
待调查的组件
登录入口
授权与回调处理
本地会话创建
用户表迁移
账号绑定页面
审计日志
Notes: 没有真实仓库时只能写组件，不能虚构路径。待调查项须附确认方法，例如检查用户模型是否已有 provider identity 字段。

## Slide 20
04 影响范围
影响范围表需要证据
组件 / 当前职责 / 受影响原因
证据：实际文件、路由、调用或测试
处理：复用、修改、新增或待确认
Notes: 逐项展示如何把影响范围表从猜测变成可审查记录。下一周才系统讲项目上下文，第五周才系统讲代码阅读；本周仅使用足够的读取来支撑任务规划。

## Slide 21
04 任务拆解
低质量与可执行清单
过于笼统
可检查的任务
做后端
做前端
测试
定义回调成功与失败行为
复用会话创建并保持密码登录
验证取消与异常状态
Notes: 任务要对应行为、前置条件和完成证据。后端、前端、测试只是工作区域，不说明任务是否完成。

## Slide 22
04 任务拆解
一项任务应包含什么
01
单一目标与影响组件
02
前置依赖与预期结果
03
可检查的完成证据
04
主要风险与待确认事项
Notes: 任务描述不一定机械写满表格，但这些信息必须能够追溯。以“定义 OAuth 回调行为”为例，其前置依赖是账号绑定规则，验证需覆盖成功、取消和异常响应。

## Slide 23
04 任务拆解
合适的任务粒度
一个主要目的，可以单独验证
过粗：完成整个登录模块
过细：每个变量都单列任务
Notes: 判断粒度看能否指出输入和结果，失败时能否定位，是否仍服务整体目标。不同项目没有固定任务行数。

## Slide 24
04 优先级
排序先看依赖和风险
01
先确认账号绑定与开户规则
02
再追踪现有认证与会话流程
03
定义接口与数据设计
04
实现入口、回调与页面
05
最后按验收场景核对
Notes: 账号策略会影响模型与回调设计，因此依赖优先。身份标识、会话撤销和迁移兼容等高风险未知项也应尽早验证。具体实现与测试技术留到后续周。

## Slide 25
04 优先级
优先级需要理由
依赖和风险
价值和成本
哪个决定会改变后续方案
哪个未知项会造成返工
哪项能独立交付
哪项阻塞其他工作
Notes: 不要仅标 P0、P1、P2。紧急缺陷也需最小需求分析：实际、期望、影响用户、复现方式和不应破坏的既有行为。

## Slide 26
05 综合案例
Google 登录的五层需求
01
业务目标：让目标用户能够登录
02
用户场景：从站内页面发起登录
03
功能行为：授权成功后建立本地会话
04
技术任务：入口、回调、账号关联
05
验收证据：成功与失败场景
Notes: 五层结构帮助检查上下层是否一致。此页的技术任务是组件级计划，真实项目必须结合仓库确认。Google 的 Web 服务器授权流程包含重定向、回调和令牌交换，但登录身份关联仍由应用自行设计。
资料（访问日期：2026-09-23）：
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server

## Slide 27
05 综合案例
Google 登录的关键待确认
产品行为
安全与范围
首次登录是否自动创建用户
同 email 是否允许自动绑定
取消授权返回哪里
state、重定向 URI 等条件
密钥如何安全存放
是否包含解绑与账号合并
Notes: Google 官方文档说明授权重定向、state 参数与客户端密钥存放。RFC 9700 说明 OAuth 安全最佳实践。这里仅把它们列为规划时要验证的条件，不替代具体实现设计。
资料（访问日期：2026-09-23）：
https://developers.google.com/identity/protocols/oauth2/web-server
https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9700.html

## Slide 28
05 综合案例
Google 登录的计划顺序
01
确认账号与范围规则
02
形成有证据的影响范围
03
定义授权与回调行为
04
确定身份数据与兼容方式
05
安排页面、验证与配置说明
Notes: 讲解每一步的前置条件与完成证据。强调在未拿到仓库时，计划只能用组件名称，不能捏造文件名。

## Slide 29
05 综合案例
CSV 导出故障的调查顺序
01
按原步骤复现并记录结果
02
定位点击入口、请求与导出接口
03
用证据区分未请求、错误响应或下载处理
04
确认根因后规划最小修复
05
用原场景核对格式与权限
Notes: 导出案例展示修复类需求如何由现象走向计划。不要先断言根因；若需要改变文件格式或权限，先确认需求边界。

## Slide 30
06 检查
计划交付前检查
需求与证据
任务与范围
目标是否可观察
事实和推断是否分开
待确认项是否真的影响方案
影响范围是否有证据
任务是否可单独检查
顺序是否说明依赖和风险
Notes: 以此页收束分析结果。检查表不是课堂作业或评分标准，而是教师讲授一份计划如何自检。

## Slide 31
06 本章总结
把自然语言变成可审查的计划
先确认要解决的用户问题
再用证据确定范围与未知项
最后按依赖安排可验证的任务
Notes: 总结本周主线。第二周解决任务如何表达，本周解决任务本身如何成立。第四周继续讲上下文与项目指令，第五周继续讲系统化代码阅读。